## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 01-2025
WP- 14
Présenté par: F. Bouly (LPSC)
16 janvier 2024

## Slide 2: Périmètre et Objectifs du WP
Interfaces machine (ERL) / utilisateurs (besoins expérimentaux )
  Définir les application possibles aux IP
  Définir les buts et besoins des utilisateurs -> ‘White Book’.
  Evaluer l’impact sur la dynamique faisceau : mode de fonctionnement (énergie, courant cycle utile) et la faisabilité
2 IP envisagés
  IP1 : Source Compton (continuité de ThomX)
  IP2 : DESTIN
Interactions WP
  Actuellement : WP2 beam dynamics - « itératif »
  A venir : W12 (integration) W13 (Infra)
  Ponctuelle : WP11 (Radiopro) WP3 (Instru)
  …
WP 14 : Experiments

## Slide 3: Structuration du WP / RH /Planning
WP14: Experiments | Interractions with experiments | Fréderic Bouly | LPSC | ## | Yes | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | WP coordination – defintion of experiments needs and requirements
 |  | Achille Stocchi | IJCLab | Direction | Yes | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Definition of exp. requirement
 | IP Fabry-Perot Cavity | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs- BIMP | Yes | 0 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Task 1 coordination - Beam Dynamics @ IP1
 | IP DESTIN | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs- BIMP | Yes | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Task 2 Coordination – Beam Dynamics @ IP2
Work Package |  | Collaborator | Affiliation | Division-Team | Resource available (Yes/No) | Implication (FTE) |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 
 | Tasks |  |  |  |  | S1 | S2 |  |  |  |  |  | 
WP14 Experiments : resp F. Bouly
  IP1 : Fabry Perot cavity - resp J. Michaud
  IP2 : DESTIN resp. A. Fomin

## Slide 4: Etat d’Avancement
Début du WP en 2025 : en phase de définition
IP1 : Energy d’intérêt 89 MeV (PERLE 1 tour)
  Première identification de contraintes
    Propriété faisceau– étude en cours
      Transverse : A 89 MeV : 160 µm -> ~70 µm
      Longitudinal : Espread = 10-3 et longueur paquet ~ 3 mm - > OK
      Energie ? operation PERLE 1 tour à une énergie plus faible.
    Cavité FP
      Achat d’un nouveau laser (?)
      Adaptation à 40 MHz, réduction de la distance entre les miroirs de ~40 cm
    Infra
      Rehausser la table optique (+20 cm)
      Perçage additionnel vers casemate expérimentale.
  Définition des besoins et application -> objectif : définir les specs de la source Compton
    Réunion 29 janvier avec equipe ILE.
IP2 : Energie d’intéret 250 MeV (et/ou 89 MeV) - > à définir
  Réunion 29 janvier avec équipe FIIRST
    Principe de la physique et faisabilité à l’IP2

## Slide 5: Points de vigilance
Périmètre du WP à définir
  Ex : nouveau développent sur cavité FP ?
    Dans ce cas besoin d’intégrer des nouvelles RH
TDR
  En particulier pour L’IP1
    Définir les specs. de la source compton
    Lister les potentielles applications