## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 6-2026
Technical Design Report
Présenté par:
F. Bouly – A. Stocchi
10 Octobre 2026

## Slide 2: Suivi de rédaction - Rappel
Dépôts, versions relues et rappel règles dans le partage
  Lien : https://sdrive.cnrs.fr/s/NczbjwktwTDALkL
  Dossier « contributions »

## Slide 3: Suivi de rédaction – version Actualisé
Possibilité de suivre l’écriture et la complétion du TDR
  Lien : https://sdrive.cnrs.fr/s/NczbjwktwTDALkL
  Dossier « Avancement_TDR »

## Slide 4: Avancement état au 02/10/2026
Avancement
a < 25% : pas de plan ou de détails d’avancement
a=25% : plan reçu mais V0 en cours de rédaction
a= 50 % : V0 reçue en relecture ou en correction
a > 50 % : V1 corrigée
a ≥ 75% : version finale prête et /ou corrections mineures
a = 100 % : version finale intégrée au TDR. Relue & approuvée par Coord. chapitre et Coord. Board.
Les p’tites flèches indiquent les changements par rapport à la PPR précédente ou les points d’attention supplémentaires

## Slide 5: Avancement état au 02/10/2026
Avancement
a < 25% : pas de plan ou de détails d’avancement
a=25% : plan reçu mais V0 en cours de rédaction
a= 50 % : V0 reçue en relecture ou en correction
a > 50 % : V1 corrigée
a ≥ 75% : version finale prête et /ou corrections mineures
a = 100 % : version finale intégrée au TDR. Relue & approuvée par Coord. chapitre et Coord. Board.
Les p’tites flèches indiquent les changements par rapport à la PPR précédente ou les points d’attention supplémentaires

## Slide 6: Suivi d’avancement
Chart: Rédaction TDR
| 45848 | 45918 | 46043 | 46098 | 46171 | 46198 | 46300
 | 0.05 | 0.2 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.63
PPR4-2025
PPR5-2025
PPR1-2026
PPR2-2026
PPR4-2026
PPR5-2026
PPR6-2026