Orsay, le 28 novembre 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 28 NOVEMBRE 2019

19-33

Présents : Mmes Benard, Nizery, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Thomasset, Wicek

Excusé : M. Garault

Absents : Mme Manse, M. Desprez

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : en attente livraison

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : Nouvelle visite de la DR4 accompagnée d’une entreprise : en attente retour

- Changement éclairage couloir CAPTINNOV : en attente transfert matériel électronique stocké

- Changement luminaires couloir Direction : matériel reçu, mise en place semaine 49

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

- Traitement fissure au sol de l’atelier : mettre du mastic polyuréthane

- Refaire le caniveau devant l’entrée : faire établir un devis

- Réaménagement salle CMS

- Changement éclairage pour montage  dans la 2ème pièce

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX découplée des travaux de l’IGLOO. Visite des entreprises en semaines 48-49, les devis devraient arriver avant la fin de l’année

- Réhabilitation de la partie bibliothèque : reste des retouches de peinture et la pose du revêtement mural prévus semaine 49

- Atelier SDTM + Hall NEMO : problème de budget – en arrêt pour le moment

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

  - Démolition et cloisonnement : à partir du 23/12/19

- Bâtiment 209A : en cours de finition

Bâtiment 209A

- Escalier au niveau du 2ème palier : une partie du carrelage se décolle - risque de chutes : lancer une analyse amiante

Bâtiment 209C Iglex

- Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles

CAPTINNOV

- Démontage supports fonte radiateurs

- Transfert matériel électronique stocké dans le couloir le 9/12/19

PRAE

- Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions : opération liée avec la rénovation de la façade de l’IGLOO

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : amiante dans la colle des dalles de sol

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.

CAPTINNOV

- Réhabilitation armoire électrique pièce du fond

CPER 2

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

- Bureaux 101-103 : peinture à programmer suite démontage cloison

M. LANGLET

PAS DE PROCHAINE RÉUNION PROGRAMMÉE : ATTENTE ORGANISATION FLUO

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Thomasset, Wicek

V. Chambert (IPNO)