## Slide 1: ThomX Linac
Le 19 septembre 2023

## Slide 2: Quels sont les points à améliorer/stratégie?
  Identifier le comportement de la taille du faisceau en fonction de la focalisation du solénoides en sortie section  position cathode
    1 run anneau, mais échec car recette a chargé l’ancienne position laser
    A refaire (proposition mardi 24/10 run linac, mercredi 25/10 run anneau avec recette linac)
  Identifier la dérive qui intervient dans TL/SST2
    Phase et puissance
    Proposition de conditionner le modulateur à plus haute tension (en cours) + test faisceau à planifier Sophie/Jean Noel/Maher
  Laser non tilter XY dans l’iris
    Intervention à faire, amplitude, équipe locale ?
  La correction d’orbite et l’alignement (en cours)
    Difficulté d’appliquer les corrections sur des amplitudes de position BPM importante
  Mesure de la durée du faisceau
    3 phase (analyse à faire)
    Cherenkov ?
  Identifier les différences de transport faisceau entre simulation et expérience
  Fixer l’atténuateur de la section
  Aligner les éléments magnétiques et la section LIL sur l’axe faisceau
  Réglage et feedback par ML
    Prise de données massive à prévoir
  Changement de la section
    Mesure bas niveau ?
    Date de changement

## Slide 3: Quelles sont les besoins pour mener à bien le plan d'action ?
  Des ETP pour des développements hors faisceau, et des mesures
  Un retour du fonctionnement anneau sur l’utilisation de la recette (orbite nécessaire, transport, énergie)
  Une décision du projet de corriger le positionnement des éléments magnétiques